«Об утверждении Муниципальной  Программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы» от 23.12.2017 № 65 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы»» и в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования, администрация сельского поселения «Село Даппы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу ««Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2021 годы» (далее – Программа), в новой редакции ».

2.  Главному специалисту по финансово экономической работе при формировании бюджета на 2018 - 2021 годы  предусмотреть финансирование мероприятий Программы в полном объеме.

3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Село Даппы» от 02.11.2018 № 52 «Об утверждении Муниципальной  Программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2021 годы».

4.  Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы», разместить на сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы»

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                А.Е. Ерохин

Утверждена

постановлением админи-

страции	сельского

поселения «Село Даппы»

от 22.02.2019 №  3

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

на 2018-2021 годы»

Паспорт программы

Наименование Программы; Целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2021 годы» (далее - Программа). Основание для разработки Программы; Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Устав сельского поселения «Село Даппы». Заказчик Программы; администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края. Разработчик Программы; администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края. Цели и задачи Программы; Цели Программы: - качественное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения; - повышение уровня безопасности дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан; - повышение качества и надежности предоставления дорожных услуг, улучшение экологической безопасности и охраны здоровья людей; - создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов инфраструктуры дорожного хозяйства; - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, направлен на улучшение внешнего облика населённого пункта поселения; доведение уровня освещенности улиц сельского поселения «Село Даппы» до 100%; Уличным освещением охвачено 40 % территории сельского поселения «Село Даппы». Световые опоры расположены на 8 улицах и оснащены светильниками с лампами ДРЛ(250 Вт). - обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения. Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; - повышение эффективности управления дорожным хозяйством; - привлечение частных инвестиций для капитального ремонта автомобильных дорог местного значения; - организация благоустройства и озеленения придорожной территории; - повышение уровня благоустроенности территории сельского поселения; - уменьшение количества автомобильных дорог в сельском поселении, которые требуют ремонта; - эффективное освоение субсидии из краевого, районного бюджета на капитальный ремонт ав. Сроки и этапыомобильных дорог ме реализации Программы тного значения; 2018-2020 год Первый этап – 2018 - 2019 годы. Второй этап – 2019 - 2021годы.. Основные мероприятия Программы; Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных проблем сельского поселения: - устройство кюветов; - капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения; - содержание автомобильных дорог местного значения доведение уровня освещенности улиц сельского поселения «Село Даппы» до 100%; - обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения.. Исполнители Программы; администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края; подрядные организации, победившие при проведении аукциона на выполнение работ, предусмотренных данной программой. Целевые индикаторы и показатели; - доля средств, направленных из бюджета Хабаровского края на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения; - доля средств, направленных из бюджета сельского поселения на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения; - количество автомобильных дорог местного значения, включенных в Программу; - количество автомобильных дорог местного значения, отремонтированных капитальным ремонтом; - количество автомобильных дорог местного значения, отремонтированных частичным ремонтом; - количество автомобильных дорог местного значения, выполненных с расширением проезжей части; - доля автомобильных дорог местного значения; - устройство искусственных дорожных неровностей включенных в Программу, от общего к. личества автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта автомобильных дорог местного значени Объемы и источники финансирования Программы; Объем финансирования по Программе составит – на 2018 год - 539,11 тыс. рублей, в т. ч. 278,67 тыс. рублей краевой бюджет -260,44 тыс.рублей бюджет сельского поселения; – на 2019 год – 428,32 тыс. рублей бюджет сельского поселения: – на 2020 год- 410,03 тыс. рублей бюджет сельского поселения; - на 2021 год -379,32 тыс. рублей бюджет сельского поселения Программой предусмотрены дополнительные источники финансирования мероприятий, а также субсидии из краевого и районного бюджетов, финансовые средства владельцев личного автотранспорта и другие источники на условиях софинансирования. Адресный перечень объектов и объемы финансирования могут уточняться.. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы; Основными ожидаемыми результатами Программы являются: -«Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий»; -«Устройство искусственных дорожных неровностей». Система организации контроля за исполнением и управлением Программы; Администрация сельского поселения «Село Даппы» осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы. Администрация сельского поселения «Село Даппы» управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит проектными, строительными и иными организациями и контролируют выполнение ими программных мероприятий. Заказчик Программы представляет отчеты о выполнении программных мероприятий Совету депутатов сельского поселения «Село Даппы» и представителям источников софинансирования программы. ___________ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Программа разработана в соответствии Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях получения субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения (далее – дороги общего пользования), а именно улицы Лесная, улицы Пушкинская, улицы Набережная, улицы Больничная, улицы Школьная, улицы Озерная, улицы Центральная, улицы Октябрьская. Кроме этого, вышеуказанные улицы являются центральными улицами сельского поселения и на них размещены объекты социального назначения: Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне, магазин, МБОУ основная общеобразовательная школа сельского поселения «Село Даппы» имени Героя советского Союза Капустина Дениса Михайловича Комсомольского муниципального района, ФАП сельского поселения «Село Даппы». Программа направлена на: - капитальный ремонт дорог общего пользования; - ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения - доведение уровня освещенности улиц сельского поселения «Село Даппы» до 100%; - Уличным освещением охвачено 40 % территории сельского поселения «Село Даппы». Световые опоры расположены на 8 улицах и оснащены светильниками с лампами ДРЛ(250 Вт). - обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения. Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления дорожных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов дорожной инфраструктуры. Улично-дорожная сеть является одним из основных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 5,2 км. В ненормативном состоянии находится 5,2 км. В то же время качественного изменения ситуации достигнуть не удалось из-за недостаточного привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников для финансирования капитального ремонта дорог общего пользования. В 2018 году планируется направить на капитальный ремонт автодорог местного значения средства местного бюджета в размере 260,44тыс. рублей; Денежные средства на софинансирование 278,67 тыс. рублей. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ В настоящее время деятельность дорожного хозяйства сельского поселения характеризуется неравномерным развитием системы дорожного хозяйства. Остается низким качество предоставляемых дорожных услуг, неэффективно используются природные ресурсы, загрязняется окружающая среда. Дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Причинами этого являются высокий уровень износа дорог общего пользования. Вдоль дорог отсутствуют кюветы, в результате чего ливневые воды разрушают дорожное покрытие. Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов дорожного хозяйства является низкое качество услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа дорог общего пользования составляет 60 процентов. Плановые ремонты дорог общего пользования практически полностью уступили место ямочному ремонту. Отсутствие финансирования ремонтных работ, отсутствие ливневой канализации приводит к разрушениям дорожных конструкций. Для повышения качества дорожных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов капитального ремонта дорог общего пользования. Привлечение инвестиционных средств на длительный период могло бы позволить снизить издержки предоставления услуг, обеспечить окупаемость инвестиций. Основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности дорожного сектора экономики сельского поселения. Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств в капитальный ремонт дорог общего пользования. Улицы (обе стороны) насыщены инженерными сетями: телефонный и электрический кабели. Мероприятия по капитальному ремонту кюветов будут выполнены в 2020-2021 году. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления дорожных услуг населению, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов дорожного сектора поселения. Программа основана на следующих базовых принципах: - финансирование проектов из разных источников; - развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения частных средств в качестве источников финансирования капитального ремонта дорог общего пользования; - открытый конкурсный отбор проектов. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: - капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; - привлечение частных инвестиций для капитального ремонта автомобильных дорог местного значения; - организация благоустройства и озеленения придорожной территории; - повышение уровня благоустроенности территории сельского поселения; - уменьшение количества автомобильных дорог в сельском поселении, которые требует ремонта; - эффективное освоение субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения; - доведение уровня освещенности улиц сельского поселения «Село Даппы» до 100%; - обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения. Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, предназначены для выполнения инвестиционных проектов по капитальный ремонт дорог общего пользования, а также строительством новых автомобильных дорог, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа; Программные мероприятия будут реализовываться в 2018-2021 годах. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто: снижение общего износа основных фондов дорожного сектора в 2021 году до 60 процентов. Наименование показателей эффективности реализации Программы; Единица измерения; Базовое значение показателя (на начало реализации Программы); Планируемое значение показателя (на конец реализации Программы). Доля освещенных улиц, проездов, внутрипоселковых дорог; %; 50; 50. Замена ламп ДРЛ(250 Вт) на светодиодные энергосберегающие лампы GY-STL-E002-28W(28Вт).; шт; 10; 10. Экономия бюджетных средств от реализации мероприятий по энергосбережению; тыс. руб. в год; -; -. Обустройство клумб и цветников; 9В.м; 7; 7. Ремонт автобусных остановок; шт.; 1; 1. КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - качественное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения; - повышение уровня безопасности дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан; - освещенность улиц сельского поселения до 100%; - организация благоустройства и озеленения придорожной территории; - модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; - устройство искусственных дорожных неровностей. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию краевой, районной поддержки проектов капитального ремонта дорог общего пользования. Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов капитального ремонта дорог общего пользования за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников (по годам реализации Программы). Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям: - капитальный ремонт дорог местного значения, направленный на снижение аварийности, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов; - наибольшая доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям; - социальная значимость. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на капитальный ремонт дорог общего пользования, за счет средств краевого, районного и местного бюджетов. Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы приведены в таблице 1. Таблица 1 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ (тыс. рублей) Источники финансирования; Всего. 2018; 2019; 2020; 2021. Итого финансирование по Программе; 685,52; 539,11; 426,32; 408,37; 377,32. Федеральный; ---; ---; ---; ---. Краевой; ---; 278,67; ---; ---. районный; ---; ---; ---; ---. Местный; 685,52; 260,44; 208,74; 184,19; 146,55. внебюджетные источники; ---; ---; ---; ---. Уличное освещение; --; 217,58; 224,18; 230,77. Средства местного бюджета, объемы и направлении финансирования мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Совет депутатов сельского поселения). Финансирование Программы за счет средств краевого бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в установленном порядке через государственных заказчиков. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств краевого, районного и местного бюджетов, федерального бюджета, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством промышленности, транспорта и связи Хабаровского края, Советом депутатов сельского поселения, администрацией сельского поселения. Администрация сельского поселения представляет в Министерство промышленности, транспорта и связи Хабаровского края отчет о ее реализации за соответствующий финансовый год. Управляющий Программой в период ее реализации представляет в Министерство промышленности, транспорта и связи Хабаровского края ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации и эффективности использования финансовых средств по установленной форме. Одновременно с отчетом об исполнении краевого бюджета за соответствующий финансовый год Администрация сельского поселения ежегодно представляет в Совет депутатов сельского поселения отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году. Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать: - общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; - перечень завершенных в течение года мероприятий Программы; перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения; - анализ причин несвоевременного завершения мероприятий Программы; - предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы. Отчет о реализации Программы подлежит утверждению Советом депутатов сельского поселения в сроки, установленные законодательством. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов: - снижение общего износа основных фондов дорожного сектора; - доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в капитальный ремонт дорожного хозяйства; Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2020 году: - снижение уровня износа объектов дорожного хозяйства до 55 процентов; - повышение качества и надежности дорожных услуг; Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в таблица 2. Таблица 2 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ № п/п; Наименование мероприятия; Протяженность, км; Объем Финансирования, тыс.руб.. 1.; Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий (улица Лесная, улица Пушкинская, улица Набережная ,улица Школьная, улица Больничная, улица Озерная, улица Центральная, улица Октябрьская.); 5,2; 685,52. Итого; 5,2; 685,52. <*> Сумма подлежит корректировке исходя из объема средств, предусмотренных в краевом бюджете на очередной финансовый год на данные цели <**> Сумма подлежит корректировке исходя из объема средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.

____________