# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    - № 21/2

с. Даппы

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 30.05.2014 № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» администрация сельского поселения «Село Даппы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы»,  на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                 А.Е. Ерохин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы»"

за 2018 год

Администрация сельского поселения «Село Даппы" Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

Дзюбак Татьяна Геннадьевна, тел. 561901, dappy-2011@yandex.ru

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/2

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2018 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на реализацию Муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края" на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "СЕЛО Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края " на 2018-2020 годы" | администрация сельского поселения "Село Даппы" | - | - | - | - | 261,76 | 227,1 | 546,56 | 481,68 | 546,56 | 481,68 |
| 1 | Мероприятия по улучшению условий движение и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения «Село Даппы» | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0409 | 9990071070 | 244 | 261,76 | 227,1 | 546,56 | 481,68 | 546,56 | 481,68 |
| 1.1. | Ремонт дорог по улицам села, находящимся в собственности администрации сельского поселения | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0409 | 9990071070 | 244 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Реставрация и установка дорожных знаков, рекламных щитов безопасности дорожного движения | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0409 | 9990071070 | 244 | - | - | 232,89 | 168 | 232,89 | 168 |
| 1.3. | Содержание улично-дорожной сети в зимний период | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0409 | 9990071070 | 244 | 216,76 | 182,1 | - | - | - | - |
| 1.4. | Разработка проекта организации дорожного движения сельского поселения | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0409 | 9990071070 | 244 | 45 | 45 | - | - | - | - |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения(модернизация пешеходных переходов) | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 409 | 05001SС67К | 244 | - | - | 278,67 | 278,67 | 278,67 | 278,67 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения(модернизация пешеходных переходов) | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 409 | 05001SС67М | 244 | - | - | 35,01 | 35,01 | 35,01 | 35,01 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2018 год основных мероприятий Муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края"  на 2018-2020 годы"

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  | обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | 1. Муниципальная программа ""Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края" на 2014-2017 годы"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по улучшению условий движение и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения «Село Даппы» | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог по улицам села, находящимся в собственности администрации сельского поселения | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реставрация и установка дорожных знаков, рекламных щитов безопасности дорожного движения | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Содержание улично-дорожной сети в зимний период | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка проекта организации дорожного движения сельского поселе-ния | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дорог по улицам села, находящихся в собственности администрации сельского поселения |  |  |  |  | км | - | - | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
|  | Содержание улично-дорожной сети в зимний период |  |  |  |  | км | - | - | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/2

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджета сельских поселений и организаций за 2018 год  на реализацию Муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края"  на 2018-2020 годы"

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | % выполнения | Отчетный год |  | % выполнения | всего |  | % выполнения |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края" на 2018-2020 годы" годы" | всего | 261,76 | 261,76 | 86,76 | 546,56 | 481,68 | 88,13 | 546,56 | 481,68 | 88,13 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 261,76 | 261,76 | 86,76 | 546,56 | 481,68 | 88,13 | 546,56 | 481,68 | 88,13 |
| 1. | Мероприятия по улучшению условий движение и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения «Село Даппы" | всего | 261,76 | 261,76 | 86,76 | 546,56 | 481,68 | 88,13 | 546,56 | 481,68 | 88,13 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | 278,67 | 278,67 | 100 | 278,67 | 278,67 | 100 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 261,76 | 227,1 | 86,76 | 267,89 | 203,01 | 75,78 | 267,89 | 203,01 | 75,78 |
| 1.1. | Ремонт дорог по улицам села, находящимся в соб-ственности администра-ции сельского поселения | всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | , | #ЗНАЧ! |
| 1.2. | Реставрация и установка дорожных знаков, рекламных щитов безопасности дорожного движения | всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Содержание улично-дорожной сети в зимний период | всего | 216,76 | 182,1 | 84,01 | 232,88 | 168 | 72,14 | 232,88 | 168 | 72,14 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 216,76 | 182,1 | 84,01 | 232,88 | 168 | 72,14 | 232,88 | 168 | 72,14 |
| 1.4. | Разработка проекта организации дорожного дви-жения сельского поселения | всего | 45 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 45 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению дорожного движения(модернизация пешеходных переходов) | Всего |  |  |  | 278,67 | 278,67 | 100 | 278,67 | 278,67 | 100 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 278,67 | 278,67 | 100 | 278,67 | 278,67 | 100 |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | - | - | - | - | - | – |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению дорожного движения(модернизация пешеходных переходов) | Всего |  |  |  | 35,01 | 35,01 | 100 | 35,01 | 35,01 | 100 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 35,01 | 35,01 | 100 | 35,01 | 35,01 | 100 |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/2

ОЦЕНКА

показателей (индикаторов) реализации Муниципальной программы  "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края"  на 2018-2020 годы"

| Наименование | Единица измерения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  | Отчетный год |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ремонт дорог по улицам села, находящихся в собственности администрации сельского поселения | км | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| Содержание улично-дорожной сети в зимний период | км | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| Итоговая оценка |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

____________

Приложение 5

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/2

ОЦЕНКА

эффективности реализации

Муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края"  на 2018-2020 годы"

за 2018 год

| Итоговая сводная оценка (баллы) |  |  | Вывод об эффективности программы |  |  | Предложения по дальнейшей реализации программы за отчетный 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | 0 | 0 | - | Эффективность программы на уровне запланированной | Эффективность программы на уровне запланированной | выполнение запланированных промежуточных индикаторов программы и большинства основных мероприятий в установленные сроки, предполагают в дальнейшем эффективную реализацию программы |

_____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результате реализации в 2018 году муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы"  утверждена постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы» от 24.06.2014 № 45 (в редакции постановлений администрации сельского поселения  от 03.04.2017 № 15)

Заключение подготовлено на основании п. 8.11 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», утвержденного постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы», Комсомольского муниципального района от 30.05.2014 № 41 (далее – Порядок).

Отчет о выполнении муниципальной программы  "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы" утверждена постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы (далее – программа) подготовлен администрацией сельского поселения «Село Даппы» (далее – администрация)

Структура годового отчета полностью соответствует п. 8.2 Порядка.

Представлена в полном объеме информация согласно приложений 7, 8, 9,12 и 13 Порядка, сформирована пояснительная записка.

Отклонения значений индикаторов за отчетный и предшествующий ему год от значений индикаторов, заложенных в программу не выявлены.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2018 году составило  481,68 тыс рублей, или 88,1 процент от годового плана.

Отклонения фактических расходов от плановых составили в сумме 64,95 тыс. рублей, денежные средства зарезервированы для проведения текущего ремонта дорог сельского поселения в 2019 году..

Администрацией сельского поселения «Село Даппы» проведена оценка эффективности реализации программы.  В соответствии с информацией все мероприятия программы выполнены.

Вывод оценки – эффективность программы в 2018 году находится на уровне запланированной, программа предложена к дальнейшей реализации.

Рекомендуем:

- разместить годовой отчет на официальном сайте администрации сельского поселения в разделе «Муниципальные программы» в соответствии с п. 8.8 Порядка.

Глава сельского поселения                                                            А.Е. Ерохин

Пояснительная записка

Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы" утверждена постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы» от 24.06.2014 № 45 (в ред. от 03.04.2017 № 15)

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы  сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения «Село Даппы»  были выполнены следующие виды работ:

- очистка внутри поселковых дорог от снега;

- реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (модернизация пешеходных переходов);

Расходы в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы"  исполнены в отчетном году на 481,68 тыс. рублей, или 88,1 процента от годового плана.

С целью сокращения количества снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие сельского поселения «Село Даппы». Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенного пункта. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории сельского поселения, модернизация пешеходных переходов.

Глава сельского поселения                                                                А.Е. Ерохин