АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020 №  13

с. Даппы

О проведении весенне-летней санитарной очистки территории села от бытового мусора и мерах по поддержанию экологического благополучия на территории сельского поселения

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории сельского поселения «Село Даппы», подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 82-й годовщины со дня образования Хабаровского края и 94-летия Комсомольского муниципального района администрация сельского поселения «Село Даппы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 20 апреля 2020 года весенний районный субботник по санитарной очистке и благоустройству территории Комсомольского муниципального района.

2. Провести 30 сентября 2020 года осенний районный субботник по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселении «Село Даппы».

3. Объявить проведение с 17 апреля по 17 июня и с 01 сентября по 01 октября 2020 года весеннюю и осеннюю санитарную очистку и благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы»

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Сводный план мероприятий  по проведению весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства  территории сельского поселения «Село Даппы».

4.2. состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории сельского поселения «Село Даппы» согласно приложению.

5. Обеспечить контроль за выполнением ремонтно-восстановительных  и реставрационных работ по приведению в порядок к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мест захоронений и памятников ветеранов, а также надлежащее санитарное состояние и благоустройства прилегающих к ним территорий.

6. Принять меры, необходимые для ликвидации неорганизованных свалок.

7. Провести организационную работу с жителями поселения по выполнению правил благоустройства и содержания территории поселения, наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям.

8. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности Ерохиной Н.А., директору школы,   Барминой Н.А., заведующей  библиотекой Кохан Ж.В., заведующей фельдшерско-акушерским пунктом; Рымар И.А., предпринимателю  ООО «РИА»; Лимасовой Е.Л., начальнику отделения связи;  Сысуевой Н.Н., директору дома культуры:

9.1.  Организовать  уборку и благоустройству закрепленных территорий, улиц.

9.2. Выполнения работ по благоустройству и приведению в надлежащее санитарное состояние собственных и прилегающих к предприятиям территорий.

9.3. Обеспечить очистку чердачных помещений.

10. Рекомендовать населению, имеющему в собственности жилые дома и хозяйственные постройки:

10.1. Обеспечить очистку дворовых территорий, чердачных помещений жилых домов.

  - Провести комплекс мер по борьбе с грызунами на территории жилых массивов.

  - Совместно с администрацией сельского поселения и учреждениями участвовать в ликвидации неорганизованных свалок.

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения от 26.04.2019 № 13

- «О проведении весенне-летней санитарной очистки территории села от бытового мусора и мерах по поддержанию экологического благополучия на территории сельского поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения							 А.Е. Ерохин

Опубликовано в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения от 31.03.2020 № 3 (185)

УТВЕРЖДЕН

постановлением 											администрации

сельского поселения

от  10.03.2020 №  13

СВОДНЫЙ ПЛАН

мероприятий  по проведению весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства  территории сельского поселения «Село Даппы»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация и проведение субботников по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений | 20 апреля, 06 мая, 30 сентября 2020 года |
|  | Организация сбора и транспортировка мусора и смета в поселении | Глава сельского поселения | постоянно |
|  | Ликвидация всех самовольных свалок в черте населенного пункта и прилегающей территории | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений, население | До 01.06.2020 |
|  | Приведение в порядок дворовых территорий | население | До 17.06.2020 |
|  | Проведение рейдов, контроль за выполнением санитарной очистки поселения | Рабочая группа | До 17.06.2020 |
|  | Очистка от снега, льда и мусора тротуаров и газонов с обязательной вывозкой мусора | Глава поселения, руководители учреждений | До 17.06.2020 |
|  | Приведение в порядок выгребных ям, сточных канав | Глава поселения, руководители учреждений | До 17.05.2020 |
|  | Приведение в порядок урн на остановке общественного транспорта, у организаций торговли, общественных зданий | Глава поселения, руководители учреждений | постоянно |
|  | Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений | население | До 17.06.2020 |
|  | Выполнение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по приведению в порядок к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мест захоронений и памятников ветеранов, а также надлежащее санитарное состояние и благоустройство прилегающих к ним территорий | Глава поселения, руководители учреждений | До 08.05.2020 |
|  | Очистка берега озера и склонов оврагов от бытового и строительного мусора | Глава поселения; руководители организаций и учреждений; все население | с 21 апреля по 17 июня и с 01 сентября по 15 сентября 2020 года |
|  | Очистка и отсыпка дорог в черте села | Глава поселения | До 17.06.2020 |
|  | Проведение организационно-разъяснительной работы с жителями поселения по наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладению | Глава поселения, специалисты администрации | До 17.06.2020 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда | Глава поселения | До 17.06.2020 |
|  | Плановая обработка дезинфицирующими средствами водозаборной скважины и колодца | Руководители ООО «ЖКУ-2» | По плану |
|  | Организация по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Глава сельского поселения, представитель ООО «Фирма «Сталкер» | весь период |

_____________________

Приложение

к постановлению 									                       администрации

сельского поселения

от 10.03.2020 № 13

СОСТАВ

рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения районного субботника, месячников санитарной очистки и благоустройства территории сельского поселения «Село Даппы»

| Ерохин А.Е. | - | глава сельского поселения, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Пивовар Е.А |  | Ведущий специалист администрации, заместитель руководителя рабочей группы |
| Диптан Л.А. | - | инспектор- делопроизводитель администрации, секретарь рабочей группы |
| Ерохина Н.А. | - | директор школы, член рабочей группы |
| Кохан Ж.В. | - | заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, член рабочей группы |
| Сысуева Н.Н. | - | директор Дома культуры, член рабочей группы |

__________________