# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

# Комсомольского муниципального района

# Хабаровского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 01.08.2022  № 38

# с. Даппы

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 10.04.2018 № 16 «О внесении изменений в постановление от 30.04.2014 № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» администрация сельского поселения «Село Даппы» и постановлением

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2019-2021 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы»,  на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                               А.Е.  Ерохин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

"Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы"

на 2019-2021 годы"

за 2021 год

Администрация сельского поселения «Село Даппы" Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

Дзюбак Татьяна Геннадьевна, тел. 561-901, dappy-2011@yandex.ru

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 38

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2021 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на реализацию Муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | кассо вые | план | кассовые | план | кассо вые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0000000000 | 000 | - | - | 1087,57 | 847,45 | 1087,57 | 847,45 |
| 1. | Уличное освещение | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300100000 | 000 | - | - | 60,19 | 60,19 | 60,19 | 60,19 |
| 1.1. | Оплата за уличное освещение | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300171130 | 247 | - | - | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| 1.2. | Установка уличных фонарей | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300171130 | 244 | - | - | 46,78 | 46,78 | 46,78 | 46,78 |
| 1.3. | Оформление документации по технологическому присоединению уличных фонарей | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300171130 | 244 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Озеленение | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300200000 | 000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Приобретение и посадка цветочной рассады; прополка, подкормка и полив | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300271140 | 244 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Содержание мест захоронения | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300300000 | 000 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | санитарная очистка территории сельского кладбища от бытового мусора и валежника; | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300371150 | 244 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | завоз пескогравия для подсыпки могил; | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | вывоз тел в морг | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300371150 | 244 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прочие работы по благоустройству территории | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300400000 | 000 | - | - | 1027,38 | 787,26 | 1027,38 | 787,26 |
| 4.1. | снегоочистка территории сельского поселения | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300471160 | 244 | - | - | 450,22 | 308,50 | 450,22 | 308,50 |
| 4.2. | Уборка несанкционированных свалок, проведение субботников | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300471160 | 244 | - | - | 278,65 | 179,66 | 278,65 | 179,66 |
| 4.3. | Санитарная очистка кладбища | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300471160 | 244 | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.4. | Покос травы на территории сельского поселения | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 0300471160 | 244 | - | - | 184,37 | 184,37 | 184,37 | 184,37 |
| 4.5. | Установка указательных знаков до водозаборной скважины | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0503 | 300471160 | 244 | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4.6 | Благоустройство въездного знака | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 253 | 0503 | 300471160 | 244 | - | - | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 |
| 4.7 | Услуга по благоустройству и утеплению искусственного водоема | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 253 | 0503 | 300471160 | 244 | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4.8 | Ремонт и покраска заборов | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 253 | 0503 | 300471160 | 244 | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 38

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год основных мероприятий Муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ответствен ный исполнитель | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  | обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | 1. Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за уличное освещение | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена ламп ДРЛ (250Вт) на светодиодные энергосберегающие лампы GY-STL-E002-28W(28Вт) | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Монтаж уличного освещения | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Озеленение | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение и посадка цветочной рассады; прополка, подкормка и полив | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Содержание мест захоронения | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | санитарная очистка территории сельского кладбища от бытового мусора и валежника; | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | завоз пескогравия для подсыпки могил; | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | вывоз тел в морг | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие работы по благоустройству территории | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снегоочистка территории сельского поселения | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Уборка несанкционированных свалок, проведение субботников | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Санитарная очистка кладбища | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Покос травы на территории сельского поселения | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Установка указательных знаков до водозаборной скважины | администрация сельского поселения "Село Даппы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Благоустройство въездного знака | администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Услуга по благоустройству и утеплению искусственного водоема | администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Ремонт и покраска заборов | администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог |  |  |  |  | процент | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Установка уличных фонарей |  |  |  |  | шт. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Экономия бюджетных средств от реализации мероприятий по энергосбережению |  |  |  |  | тыс. руб. в год | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Обустройство клумб и цветников |  |  |  |  | кв.м. | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Ремонт автобусных остановок |  |  |  |  | шт. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество сухих и аварийных деревьев |  |  |  |  | шт. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Установка новых досок объявлений |  |  |  |  | шт. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Объем мусора на несанкционированных свалках (плановый прогноз) |  |  |  |  | куб.м. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Покос травы |  |  |  |  | кв.м. | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 38

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджета сельских поселений и организаций за 2021 год на реализацию Муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | % выполнения | Отчетный год |  | % выполнения | всего |  | % выполнения |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" | всего | - | - | - | 1087,57 | 847,45 | 77,9 | 1087,57 | 847,45 | 77,9 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 1087,57 | 847,45 | 77,9 | 1087,57 | 847,45 | 77,9 |
| 1. | Уличное освещение | всего | - | - | - | 60,19 | 60,19 | 100 | 60,19 | 60,19 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 60,19 | 60,19 | 100 | 60,19 | 60,19 | 100 |
| 1.1. | Оплата за уличное освещение | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 13,41 | 13,41 | 100 | 13,41 | 13,41 | 100 |
| 1.2. | Установка уличных фонарей | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 46,78 | 46,78 | 100 | 46,78 | 46,78 | 100 |
| 1.3. | Оформление документации по технологическому присоединению уличных фонарей | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Озеленение | всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 2.1. | Приобретение и посадка цветочной рассады; прополка, подкормка и полив | всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3. | Содержание мест захоронения | всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3.1. | санитарная очистка территории сельского кладбища от бытового мусора и валежника; | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | завоз пескогравия для подсыпки могил; | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | вывоз тел в морг | всего | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4. | Прочие работы по благоустройству территории | всего | - | - | - | 1027,38 | 787,26 | 76,6 | 1027,38 | 787,26 | 76,6 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | дело |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 1027,38 | 787,26 | 76,6 | 1027,38 | 787,26 | 76,6 |
| 4.1. | снегоочистка на территории сельского поселения | всего | - | - | - | 450,22 | 308,50 | 68,5 | 450,22 | 308,50 | 68,5 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 450,22 | 308,50 | 68,5 | 450,22 | 308,50 | 68,5 |
| 4.2. | Уборка несанк-ционированных свалок, проведение субботников | всего | - | - | - | 278,65 | 179,66 | 64,5 | 278,65 | 179,66 | 64,5 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 278,65 | 179,66 | 64,5 | 278,65 | 179,66 | 64,5 |
| 4.3. | Санитарная очистка кладбища | всего | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100 | 30,00 | 30,0 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100 | 30,00 | 30,00 | 100 |
| 4.4. | Покос травы на территории сельского поселения | всего | - | - | - | 184,37 | 184,37 | 100 | 184,37 | 184,37 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 184,37 | 184,37 | 100 | 184,37 | 184,37 | 100 |
| 4.5. | Установка указательных знаков до водозаборной скважины | всего | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100 | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0, | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 100 | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 4.6. | Благоустройство въездного знака | всего | - | - | - | 19,74 | 19,74 | 100 | 19,74 | 19,74 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 19,74 | 19,74 | 100 | 19,74 | 19,74 | 100 |
| 4.7. | Услуга по благоустройству и утеплению искусственного водоема | всего | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100 | 25,00 | 25,00 | 100 |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 100 | 25,00 | 25,00 | 100 |
| 4.8. | Ремонт и покраска заборов | всего | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100 | 30,00 | 30,00 | 100 |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 100 | 30,00 | 30,00 | 100 |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 38

| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателей (индикаторов) реализации Муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  | Отчетный год |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог | процент | - | - | - | - | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Установка уличных фонарей | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Экономия бюджетных средств от реализации мероприятий по энергосбережению | тыс. руб. в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обустройство клумб и цветников | кв.м. | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Ремонт автобусных остановок | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество сухих и аварийных деревьев | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка новых досок объявлений | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем мусора на несанкционированных свалках (плановый прогноз) | куб.м. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скос травы | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 38

ОЦЕНКА

эффективности реализации

Муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы"

| Итоговая сводная оценка (баллы) |  |  | Вывод об эффективности программы |  |  | Предложения по дальнейшей реализации программы за отчетный 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | 0 | 0 | - | Эффективность программы находится на уровне запланированной | Эффективность программы находится на уровне запланированной | выполнение запланированных промежуточных индикаторов программы и большинства основных мероприятий в установленные сроки, предполагают в дальнейшем эффективную реализацию программы |

______

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результате реализации в 2019 году муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2019-2021 годы»  была утверждена постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы» от 02.11.2018 № 50

Заключение подготовлено на основании п. 8.11 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», утвержденного постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы», Комсомольского муниципального района от 10.04.2018 № 16 (далее – Порядок).

Отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2019-2021 годы»  (далее – программа) подготовлен администрацией сельского поселения «Село Даппы» (далее – администрация)

Структура годового отчета полностью соответствует п. 8.2 Порядка.

Представлена в полном объеме информация согласно приложений 7, 8, 9,12 и 13 Порядка, сформирована пояснительная записка.

Отклонения значений индикаторов за отчетный и предшествующий ему год от значений индикаторов, заложенных в программу не выявлены.

Фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период соответствует сведениям о расходах бюджета сельского поселения «Село Даппы» на выполнение программы,  представленными в отчёте об исполнении бюджета сельского поселения «Село Даппы».

Расходы на благоустройство сельского поселения осуществлялись в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы на 2019-2021 годы» и составили 847,45 тыс. рублей или 77,9 процентов от годовых назначений. Отклонения фактических расходов от плановых сложились в несвоевременности предоставленного акта выполненных работ.

Администрацией сельского поселения «Село Даппы» проведена оценка эффективности реализации программы.  В соответствии с информацией все мероприятия программы выполнены.

Вывод оценки – эффективность программы в 2021 году находится на уровне запланированной, программа предложена к дальнейшей реализации.

Рекомендуем:

- разместить годовой отчет на официальном сайте администрации сельского поселения в разделе «Муниципальные программы» в соответствии с п. 8.8 Порядка.

Глава сельского поселения                                                                А.Е. Ерохин

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2019-2021 годы»  была утверждена постановлением аадминистрации сельского поселения «Село Даппы» от 02.11.2018 № 50.

Основной целью Программы является: повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Село Даппы» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Для  достижения данной цели администрация сельского поселения «Село Даппы» наметила ряд задач:

- разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее Правилам благоустройства сельского поселения «Село Даппы»;

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения «Село Даппы»;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- организация санитарной очистки, сбора и вывоза отходов с территории сельского поселения «Село Даппы»;

- обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения.

В 2021 году исполнение текущих расходов по благоустройству было направлено на реализацию следующих мероприятий:

  - уличное  освещение по расчетам с ООО «ДЭК»;

  - установка уличных фонарей в количестве;

  - снегоочистка территории сельского поселения;

  - уборка несанкционированных свалок, проведение субботников;

  - покос травы на территории сельского поселения ;

  - установка указательных знаков до водозаборной скважины;

  - благоустройство въездного знака;

  - услуга по благоустройству и утеплению искусственного водоема;

  - ремонт и покраска заборов.

Сотрудниками администрации, учреждения культуры, школы, амбулатории  были приведены в порядок въездной знак, территория Центральной улицы, детской площадки, стадиона.

На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.