Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 13.12.2017 № 65 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                А.Е. Ерохин

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края |
| Отчетный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 26.04.2023 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалиста готовившего отчет | Главный специалист по финансовым вопросам администрации сельского поселения «Село Даппы» Дунаева Галина Анатольевна, тел. 561901, DAPPY-2011@yandex.ru |

Глава сельского поселения                                                          А.Е.Ерохин

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  |  |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |  | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уличное освещение | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  | 2022 год |  | 2022 год |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог |  |  |  |  |  | процент | 70 | 70 |  |
| 1.1.2 | Установка ламп ДРЛ (250Вт) на светодиодные энергосберегающие лампы GY-STL-E002-28W(28Вт) |  |  |  |  |  | штук | 11 | 11 |  |
| 1.2. | Озеленение территории сельского поселения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обустройство клумб и цветников |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 1.3. | Содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |
| 1.4. | Прочие работы по благоустройству территории | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  | 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |

_____________

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за 2022 год  на реализацию

Муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы»  на 2022-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы" | всего | 1032,89 | 1024,59 | 99,2 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1032,89 | 1024,59 | 99,2 |
| 1. | Уличное освещение | всего | 56,20 | 56,20 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 56,20 | 56,20 | 100 |
| 2. | Озеленение территории сельского поселения | всего | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 3. | Содержание мест захоронений | всего | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,00 | 10,00 | 100 |
| 4. | Прочие работы по благоустройству территории | всего | 956,69 | 948,39 | 99,1 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 956,69 | 948,39 | 99,1 |

___________________

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы»    за 2022 год

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог | процент | 70 | 70 | - | 0 |
| Установка ламп ДРЛ (250Вт) на светодиодные энергосберегающие лампы GY-STL-E002-28W(28Вт) | штук | 11 | 11 | - | 0 |
| Обустройство клумб и цветников | кв.м.. | 7 | 7 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |
| Вывод об эффективности программы: Эффективность находиться на уровне запланированной |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: Программа предложена к дальнейшей реализации _____________