АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2024 № 46

с. Даппы

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы» от 27.06.2024 № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края», администрация   сельского поселения    «Село Даппы»  Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края» (далее также – Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края и на сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края                                                                           А.Е. Ерохин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

от 03.09.2024 № 46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения) |
| --- | --- |
| Основные мероприятия программы | - уличное освещение; - озеленение территории мест общего пользования; - содержание мест захоронений; - прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |
| Цель программы | комплексное решение проблем благоустройства территории сельского поселения и создание комфортных условий проживания населения |
| Задачи программы | - обеспечить содержание малых архитектурных форм и игрового оборудования; - провести озеленение территории мест общего пользования; - обеспечить удовлетворительное санитарное состояние территории сельского поселения. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог; - обустройство клумб и цветников; - количество тел умерших жителей поселения, не имеющих родственников или не имеющих финансовых средств, транспортируемых в морг; - площадь обрабатываемой территории от клещевой дезинсекции; - количество обрабатываемых объектов от клещевой дезинсекции; - количество проведенных субботников; - доля скашиваемой территории. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025 – 2029 годы |
| Финансовое обеспечение реализации программы | Прогнозный объем финансового обеспечения Программы – 4 405,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 875,47 тыс. рублей; 2026 год – 879,77 тыс. рублей; 2027 год – 883,46 тыс. рублей; 2028 год – 883,46 тыс. рублей; 2029 год – 883,46 тыс. рублей. из них: краевой бюджет– 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей. местный бюджет – 4 405,62 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 875,47 тыс. рублей; 2026 год – 879,77 тыс. рублей; 2027 год – 883,46 тыс. рублей; 2028 год – 883,46 тыс. рублей; 2029 год – 883,46 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния благоустройства

территории сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Благоустройство территорий сельского поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Стратегия развития сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее также – сельское поселение) определяет благоустройство территории населенного пункта как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

В последние годы в сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенного пункта. В то же время в вопросах благоустройства территории сельского поселения имеется ряд проблем, а именно недостаточное благоустройство и санитарное содержание территории населенного пункта, состояние сбора и захоронения бытовых отходов и др.

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства территории сельского поселения с учетом:

- устройства газонов и цветников, озеленения территории;

- размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок;

- устройства хозяйственно-бытовых площадок.

Решение имеющихся проблем в сфере благоустройства требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Создание комфортных условий проживания на территории сельского поселения путем повышения уровня благоустройства способствует концентрации в сельском поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития территории, привлечению дополнительных инвестиций.

Согласованные действия органов местного самоуправления сельского поселения, жителей и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территории, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечивать комфортные условия проживания для жителей сельского поселения.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

- комплексное решение проблем благоустройства территории сельского поселения и создание комфортных условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечить содержание малых архитектурных форм и игрового оборудования;

- провести озеленение территории мест общего пользования;

- обеспечить удовлетворительное санитарное состояние территории сельского поселения.

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса организационных и финансовых мер.

3. Основные мероприятия Программы

К основным мероприятиям Программы относятся:

3.1. Уличное освещение.

3.2. Озеленение территории мест общего пользования:

- посадка цветов, а также декоративных деревьев и кустарников в местах общего пользования, что окажет положительное влияние на внешний вид сельского поселения.

3.3. Содержание мест захоронений:

- санитарная очистка и благоустройство мест захоронений;

- транспортировка в морг тел умерших жителей поселения, не имеющих родственников или не имеющих финансовых средств;

- оказание услуг по погребению.

3.4. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения:

- приобретение баннеров по различной тематике;

- скашивание сухой растительности;

- проведение общепоселковых субботников не менее 2-х раз в год,

- ликвидация несанкционированных свалок;

- ремонт и покраска оборудования на детских и спортивных площадках, а также самостоятельное изготовление игрового и спортивного оборудования;

- приобретение малых архитектурных форм и игрового оборудования;

- ремонт и покраска автобусных остановок;

- ремонт и покраска контейнеров под бытовые отходы;

- очистка общественных территорий в зимний период от снега;

- ремонт скамеек и покраска малых архитектурных форм (урны, кашпо, скамейки);

- проведение клещевой дезинсекции территории сельского поселения

4. Прогноз конечных результатов Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- развитие культурного отдыха населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения;

- привлечение всех предприятий и организаций сельского поселения к работам по благоустройству, улучшению содержания закрепленных за ними территорий.

Реализация Программы в целом приведет к улучшению экологической обстановки и эстетических качеств территории сельского поселения, а также развитию социальной инфраструктуры и комплексному решению проблем благоустройства.

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется в течение 2025 – 2029 года.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций на реализацию Программы отражено в Приложении № 2.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств объем расходов может перераспределяться между мероприятиями Программы.

Объемы финансирования могут уточняться исходя из возможностей бюджета сельского поселения, а также возникших новых обстоятельств.

6. Оценка планируемой эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые индикаторы (показатели), указанные в Приложении № 1.

7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Администрация сельского поселения организует исполнение Программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов (договоров) с предприятиями и организациями, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами.

В процессе реализации муниципальной программы администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | Период реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уличное освещение | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 2025 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог |  |  | процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.2 | Озеленение территории мест общего пользования | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 2025 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обустройство клумб и цветников |  |  | штук | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.3. | Содержание мест захоронений | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 2025 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество тел умерших жителей поселения, не имеющих родственников или не имеющих финансовых средств, транспортируемых в морг |  |  | тел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 2025 – 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Площадь обрабатываемой территории от клещевой дезинсекции |  |  | га | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1.4.2 | Количество обрабатываемых объектов от клещевой дезинсекции |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.3 | Количество проведенных субботников |  |  | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4.4 | Доля скашиваемой территории |  |  | процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края» |  | Всего | 875,47 | 879,77 | 883,46 | 883,46 | 883,46 | 4405,62 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 875,47 | 879,77 | 883,46 | 883,46 | 883,46 | 4405,62 |
|  |  | Организации и население |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уличное освещение | Всего | 138,05 | 142,35 | 146,04 | 146,04 | 146,04 | 718,52 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 138,05 | 142,35 | 146,04 | 146,04 | 146,04 | 718,52 |
|  |  | Организации и население | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Озеленение территории мест общего пользования | Всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
|  |  | Организации и население | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Всего | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 61,50 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 61,50 |
|  |  | Организации и население | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 695,12 | 695,12 | 695,12 | 695,12 | 695,12 | 3475,60 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 695,12 | 695,12 | 695,12 | 695,12 | 695,12 | 3475,60 |
|  |  | Организации и население | - | - | - | - | - | - |