АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025  № 42

с. Даппы

Об утверждении отчета за 2024 год о реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024 годы"

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 27.06.2024 № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края», администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024 годы" за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                              А.Е. Ерохин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального

района Хабаровского края

от 14.05.2025 № 42

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| Наименование муниципальной программы | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края |
| Отчетный год | 2024 |
| Дата составления отчета | 23.04.2025 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалист готовившего отчет | Главный специалист сектора исполнения бюджетных полномочий поселений Дунаева Галина Анатольевна, тел. 89241141025, DAPPY-2011@yandex.ru |

Глава сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края                                                                                     А.Е. Ерохин

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2024 год

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024годы"

_________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 2024 | 2024 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения |  |  |  | м. | 7049 | 7049 |  |
| 1.1.2 | Протяженность автомобильных дорог, обслуживаемых в зимний период |  |  |  | м. | 7049 | 7049 |  |
| 1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 2024 | 2024 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество установленных автономных систем освещения со светофором на автомобильной дороге местного значения |  |  |  | шт. | - | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за 2024 год на реализацию

Муниципальной программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024 годы"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024 годы" | Всего | 985,93 | 985,17 | 99,9 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 985,93 | 985,17 | 99,9 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности сельского поселения | всего | 985,93 | 985,17 | 99,9 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 985,93 | 985,17 | 99,9 |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2021-2024 годы»

за 2024 год

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения | м | 7049 | 7049 | - | 0 |
| Протяженность автомобильных дорог, обслуживаемых в зимний период | м | 7049 | 7049 | - | 0 |
| Количество установленных автономных систем освещения со светофором на автомобильной дороге местного значения | шт | - | - | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |
| Вывод об эффективности программы: Эффективность находиться на уровне запланированной |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: Действие программы распространяется на период 2021-2024 годов

_______________________