АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025  № 41

с. Даппы

Об утверждении отчета за 2024 год о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 27.06.2024 № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края», администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2022-2024 годы" за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                              А.Е. Ерохин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального

района Хабаровского края

от 14.05.2025 № 41

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края |
| Отчетный год | 2024 |
| Дата составления отчета | 23.04.2025 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалиста, готовившего отчет | Главный специалист сектора исполнения бюджетных полномочий поселений Дунаева Галина Анатольевна, тел. 89241141025, DAPPY-2011@yandex.ru |

Глава сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края                                                                                     А.Е. Ерохин

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2024 год

Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  |  |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |  | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уличное освещение | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  | 2024 год |  | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог |  |  |  |  |  | процент | 70 | 70 |  |
| 1.1.2 | Установка ламп ДРЛ (250Вт) на светодиодные энергосберегающие лампы GY-STL-E002-28W(28Вт) |  |  |  |  |  | штук | 11 | 11 |  |
| 1.2. | Озеленение территории сельского поселения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обустройство клумб и цветников |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 1.3. | Содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество тел умерших жителей поселения, не имеющих родственников или не имеющих финансовых средств, транспортируемых в морг |  |  |  |  |  | тел. | - | - |  |
| 1.4. | Прочие работы по благоустройству территории | Администрация сельского поселения «Село Даппы» |  |  | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Площадь обрабатываемой территории от клещевой дезинсекции |  |  |  |  |  | га | 0,06 | 0,06 |  |
|  | Количество обрабатываемых объектов от клещевой дезинсекции |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 1 |  |
|  | Количество проведенных субботников |  |  |  |  |  | ед. | 2 | 2 |  |
|  | Доля скашиваемой территории |  |  |  |  |  | процент | 70 | 70 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за 2024 год на реализацию

Муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2022-2024 годы"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения "Село Даппы" на 2022-2024 годы" | всего | 1013,10 | 955,84 | 94,3 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1013,10 | 955,84 | 94,3 |
| 1. | Уличное освещение | всего | 262,16 | 259,01 | 98,8 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 262,16 | 259,01 | 98,8 |
| 2. | Озеленение территории сельского поселения | всего | 30,00 | 30,00 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |
| 3. | Содержание мест захоронений | всего | 12,30 | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 12,30 | - | - |
| 4. | Прочие работы по благоустройству территории | всего | 708,64 | 666,83 | 94,1 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 708,64 | 666,83 | 94,1 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы» за 2024 год

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля освещенных улиц, проездов, внутри поселковых дорог | процент | 70 | 70 | - | 0 |
| Установка ламп ДРЛ (250Вт) на светодиодные энергосберегающие лампы GY-STL-E002-28W(28Вт) | штук | 11 | 11 | - | 0 |
| Обустройство клумб и цветников | кв.м.. | 7 | 7 | - | 0 |
| Количество тел умерших жителей поселения, не имеющих родственников или не имеющих финансовых средств, транспортируемых в морг | тел. | - | - | - | 0 |
| Площадь обрабатываемой территории от клещевой дезинсекции | га. | 0,06 | 0,06 | - | 0 |
| Количество обрабатываемых объектов от клещевой дезинсекции | шт. | 1 | 1 | - | 0 |
| Количество проведенных субботников | ед. | 2 | 2 | - | 0 |
| Доля скашиваемой территории | процент | 70 | 70 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |
| Вывод об эффективности программы: Эффективность находиться на уровне запланированной |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: Действие программы распространяется на период 2022-2024 годов